|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Data | Responsável | Tela/Local | Melhoria/Erro/Sugestão | Imagem/Fonte/Origem | situação | Data situação |
|  | 11/07/2016 | Gama | EMATER web | Usar teclas de atalho |  | Por conta de segurança e integridade dos dados, será feita em outro momento |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Pessoa | Nos endereços utilizar RA/Distrito ao invés de cidade. |  | Optou-se por manter cidade |  |
|  | 11/07/2016 | Vargem Bonita | IPA | Reduzir a quantidade de dígitos para hectares, 2 em todos os casos é suficiente |  | OK, (Junio) |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Pessoa | NIS não é obrigatório para emissão do cartão do produtor |  | OK, (Junio) |  |
|  | 11/07/2016 | Ceilândia | Pessoa | O flag de beneficiário não veio previamente marcado |  | OK, (Junio) | 30/09/2016 |
|  | 21/09/2016 | Grupo de Desenvolvimento | Pessoa | Padronizar email, e validação de data (aceita datas futuras) |  | OK, (Junio) | 29/09/2016 |
|  | 11/07/2016 | Gama | Pessoa | Mudar a cor do sinal da DAP de branca -> verde |  | OK, (Junio) | 04/10/2016 |
|  | 11/07/2016 | Gama | Propriedade Rural | A área da propriedade é obrigatória |  | OK, (Junio) |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Propriedade Rural | Produtividade utilizar só 2 dígitos |  | OK, (Junio) |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Atividade | Prioridade, Normal verde, e colocar na ordem, alto, normal e baixo |  | OK, (Guilherme) | 20/09/2016 |
|  | 05/10/2016 | Grupo de Desenvolvimento | IPA | Padronizar os campos de produtividade, área e volume para terem somente 2 casas após a vírgula |  | OK, (Guilherme) | 05/10/2016 |
|  | 11/07/2016 | Ceilândia | Pessoa | Sugestão: para o campo finalidade do telefone, e-mail e endereço utilizar a seguinte nomenclatura:  De (Comercial) para (Para Contato)  De (Particular) para (Privativo) |  | OK, (Guilherme) |  |
|  | 11/07/2016 | Ceilândia | Pessoa | Para os campos, endereço, telefone e e-mail conseguir marcar qual deles é o principal |  | OK, (Guilherme) |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Pessoa | Verificar o comportamento do relacionamento entre pessoas, (está invertendo, pai vira filho e vice-versa) |  | OK, (Guilherme) | 04/10/2016 |
|  | 17/07/2016 | Rio Preto | Propriedade Rural | O campo outorga deve ser do tipo sim ou não. Está como ativo... |  | OK, (Guilherme) |  |
|  | 11/07/2016 | PAD-DF | Pessoa | Erro ao salvar o telefone. Está causando pendência por não identificar o número. Não está entendendo números sem o ddd, 61 por exemplo. |  | OK (Guilherme) |  |
|  | 11/07/2016 | Ceilândia | EMATER WEB | Mudar o nome de Dashboard para Painel de Resultados |  | OK |  |
|  | 11/07/2016 | Vargem Bonita | EMATER web | A lotação do Claudinei está ainda como sendo de Brazlândia, mudar para Vargem Bonita |  | OK |  |
|  | 11/07/2016 | Vargem Bonita | IPA | O filtro por comunidade não funcionou |  | OK |  |
|  | 11/07/2016 | Vargem Bonita | IPA | O navegador não mostrou as setas de navegação dos produtores de um determinado produto, erro na barra de navegação dos produtores da produção |  | OK |  |
|  | 11/07/2016 | Ceilândia | Propriedade Rural | Mudar o nome do botão Identificação para Endereço |  | OK |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Propriedade Rural | Preferir exibir mapas satélite |  | OK |  |
|  | 11/07/2016 | Ceilândia | Propriedade Rural | Deu erro ao vincular a propriedade ao produtor |  | OK |  |
|  | 11/07/2016 | Ceilândia | Propriedade Rural | O tamanho da propriedade não foi importado na vinculação com o produtor |  | OK |  |
|  | 11/07/2016 | Vargem Bonita | IPA | Inserir filtro por nome do produtor |  | Esta tela não se destina a tratamento de produtores, mas sim de produção de uma região por isso não faz sentido este filtro. Lembrando que pelo cadastro do produtor há um filtro com esta capacidade |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | IPA | Facilitar entrada de dados, forma de produção inserir um botão para pré-preencher dados. |  | Como os dados coletados são dinâmicos não há motivo para colocar essa função. |  |
|  | 11/07/2016 | Rio Preto | Atividade | O plano de ação não apagou os registros |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Rio Preto | Atividade | Quando filtrar executores da ação, ignorar o filtro de beneficiários do cadastro de pessoas |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Atividade | No filtro ter a opção de seleção da equipe |  |  |  |
|  | 11/08/2016 | Crédito Rural | Crédito Rural | Ver necessidade dos campos Renda Bruta, Assalariado e Outras Rendas |  |  |  |
|  | 05/10/2016 | Grupo de Desenvolvimento | Crédito Rural | Registros e ocorrências não apagam. Verificar demandantes |  |  |  |
|  | 12/08/2016 | GEDEC | DAP | Avisar ao fazer o login as DAPs vincendas e vencidas de modo a facilitar a identificação e atualização |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Ceilândia | EMATER WEB | Fazer eleição para escolha da logo e nome do EMATER web |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Ceilândia | EMATER web | C:\Users\frazao\Documents\GitHub\aterweb\app.js:  443 async: false  444 }).responseText;  445: if (servicoUrl&&servicoUrl.startsWith("http")) {  446 $rootScope.servicoUrl = servicoUrl;  447 }  O IE não suporta startsWith |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | EMATER web | O responsável pela inclusão no Sisater será a pessoa que incluiu o dado no EMATER web e o usuário EMATER será o último que atualizou o sistema. Após isso o comportamento padrão seguirá. Também tem a sugestão de tanto inclusão quanto alteração tenha o mesmo nome, ver com o grupo o que seria melhor |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | EMATER web | Para identificar os responsáveis pela mudança nos cadastro utilizar o nome completo ao invés do login/apelido (fazer link para a ficha do técnico para ver maiores detalhes) |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | EMATER web | O componente de filtro de comunidade deixa-lo semelhante à marcação feita pelo Excel, ou seja, se um nó pai for marcado, todos os filhos serão, se um filho for desmarcado o pai tem um sinal diferente, se todos estão desmarcados então o pai também estará desmarcado. |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | EMATER web | Proposta de implantação: alguns colegas serem destacados e utilizar exclusivamente o EMATER web. Ver com a COPER. |  |  |  |
|  | 17/07/2016 | Rio Preto | EMATER web | A área explorada pelos beneficiários deve ser limitada pelo tamanho da área da propriedade. Devem ser feitos somatórios para criticar estes dados, regras devem ser definidas, tratar isto com avisos |  |  |  |
|  | 17/07/2016 | Rio Preto | EMATER web | E-mail. Permitir fazer mala direta, fazer menu para isso, permitir envio pelo sistema |  |  |  |
|  | 17/07/2016 | Rio Preto | EMATER web | Utilizar o Whatsapp para comunicação rápida, com o celular do escritório |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Ceilândia | Importador | Profissão, usar um campo aberto? Poderíamos usar o CBO ao invés? |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Rio Preto | Importador | Rever o domínio do campo profissão tem além do necessário |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Rio Preto | Importador | Flávio Luiz Agnes (não foi importado o IPA 2015) |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Rio Preto | Importador | Marco Vasconcelos Padrão cadastrou IPA postura mas era corte no Sisater |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Rio Preto | Importador | José Marcos Fonseca de Menezes não apareceu o IPA |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Rio Preto | Importador | O responsável pela inclusão não foi atualizado corretamente |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Importador | O IDBEN 04002894 não importou o número do CPF. (Constatado que ele já é vinculado a outro beneficiário, por isso não importou o número do seu cpf) |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Importador | No campo Nascimento, ao invés de importar somente os Pais, deixá-lo em branco para evitar segurar o cadastro com informações desnecessárias |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Importador | Todos os e-mails/telefones devem ser comerciais |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Importador | Utilizar os distritos do GDF, ao invés do IBGE |  |  |  |
|  | 17/07/2016 | Rio Preto | Importador | O importador ignorou os beneficiários inativos. Utilizar esta informação para desliga-los das propriedades sem perder o vínculo histórico. |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Rio Preto | IPA | Deixar os nomes das comunidades escondidas no componente de filtro |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | IPA | Facilitar a seleção de bem de produção colocando estes dados na árvore da classificação do bem, assim evitar o refresh a cada mudança de classificação |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | IPA | O preço dos produtos é captado na central, não no campo (estudar com a COPER) |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | IPA | O componente de classificação do bem, exibir aberto somente até o segundo nível |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Vargem Bonita | Login | Após envio da senha do usuário a conta fica automaticamente expirada |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Painel de Resultados | Checar campos com o Oséias |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Painel de Resultados | Programas sociais como vão ser classificados? |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Ceilândia | Pessoa | O endereço de extrato da DAP mudou para <http://smap14.mda.gov.br/extratodap/> |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Ceilândia | Pessoa | Fazer lançamento de ATER a partir do cadastro do produtor |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Ceilândia | Pessoa | O Sr. Pedro José da Conceição, Chácara Saltador, não salvou o cadastro e não removeu o vínculo com a comunidade |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | PAD-DF | Pessoa | A DAP tem a seguinte formação SDWO + número do CPF + Data + Hora de criação do número, conferir |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Rio Preto | Pessoa | Não mostrou as comunidades no filtro de pessoa |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Pessoa | Somente empreendedor tem direito à cartão do produtor |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Pessoa | Vínculo com a propriedade rural não impede emissão do cartão do produtor |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Gama | Pessoa | No caso de marido e mulher como fica a emissão da carteirinha? Pra quem? Pros 2? E a área da propriedade, como é compartilhada? |  |  |  |
|  | 07/10/2016 | Grupo de Desenvolvimento | Pessoa | IPA não é excluído |  | OK, (Guilherme)  Precisa de melhorias | 10/10/2016 |
|  | 11/07/2016 | Ceilândia | Propriedade Rural | O domínio do campo Sistema de Produção não está igual ao do Sisater |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Rio Preto | Propriedade Rural | Conferir as bacias/comunidades com a GEAMB, esta incorreto |  |  |  |
|  | 11/07/2016 | Rio Preto | Propriedade Rural | Há divergência conceitual entre área explorada e total, perguntar à COPER |  |  |  |
|  | 17/07/2016 | Rio Preto | Propriedade Rural | Os campos outorga, DCA,CAR e licenciamento são temporais e devem ser coletados pelo formulário de diagnóstico |  |  |  |
|  | 07/10/2016 | Grupo de Desenvolvimento | Propriedade Rural | IPA não é incluído |  | OK, (Guilherme)  Precisa de melhorias | 10/10/2016 |
|  | 10/10/2016 | Grupo de Desenvolvimento | Crédito Rural | Data de início não aceita a data de hoje |  | OK, (Junio) | 10/10/2016 |